# Transformando Horas em Segundos: Como Automatizei o Acompanhamento da Parada Geral de Manutenção (PG25) com n8n e Telegram

(Sugestão: Inclua uma das capturas de tela do bot em ação para engajar o público!)

Corpo do Artigo:

### A Crise da Informação em Projetos Críticos

Para qualquer indústria de processo contínuo (como celulose e papel), a Parada Geral de Manutenção (PG) é a corrida mais importante do ano. Cada hora de atraso significa milhões em produção perdida. O desafio que enfrentei foi universal: a gestão do cronograma (que começou no MS Project e migrou para um Google Sheets) era lenta e reativa.

Equipes de campo e gestores dependiam de relatórios manuais consolidados – o que significava que a informação do status real das atividades de manutenção (Mecânica, Elétrica, Instrumentação, etc.) chegava com uma latência de horas. No momento em que o relatório era lido, o problema já tinha evoluído.

### A Solução: Orquestração Low-Code para Decisões Instantâneas

Minha missão foi eliminar essa latência usando as ferramentas certas. Implementei um Assistente Inteligente via Telegram com o n8n como motor de orquestração.

O Fluxo é Simples, o Impacto é Enorme:

- Fonte de Dados Centralizada: O Google Sheets, mantido atualizado pelas equipes de planejamento, serve como nosso "único ponto de verdade".

- Extração e Processamento Inteligente: O n8n (que roda em um ambiente de execução dedicado) é configurado para, mediante um comando simples no Telegram, conectar-se ao Google Sheets, extrair milhares de linhas de dados e executar o processamento necessário (cálculo de percentual de conclusão por Área e Disciplina).

- Comunicação Imediata: O n8n formata os dados em mensagens claras e estruturadas e os envia ao Bot do Telegram.

### O KPI Crítico: Redução de 90% na Latência da Decisão (TTL)

O resultado mais impactante não foi apenas "ter um bot", mas a métrica de negócio que ele melhorou: a Latência Média da Decisão (Time-to-Decision Latency - TTL).

Substituímos o ciclo de Coleta Manual -> Consolidação -> Envio (Horas) pelo ciclo de Comando no Telegram -> Resposta Automática (Segundos).

Essa redução drástica no TTL permitiu que os Coordenadores da Parada:

- Realocassem Recursos de forma proativa para gargalos detectados em tempo real (ex: áreas de Automação ou Mecânica com baixo progresso).

- Minimizassem o Risco de Atraso, garantindo que as atividades críticas da Partida da Máquina (MC25) fossem concluídas dentro da janela de tempo.

### Conclusão e Próximos Passos

Este projeto demonstra como a engenharia de fluxo (Workflow Engineering) e ferramentas Low-Code como o n8n podem ser alavancas poderosas para a gestão de ativos industriais, transformando dados brutos em inteligência acionável instantaneamente. É um exemplo claro de como a Tecnologia da Informação (TI) pode dar suporte direto e crítico à Tecnologia da Operação (TO).

Se a gestão de projetos críticos e a orquestração de dados em tempo real são desafios na sua organização, vamos conversar sobre como aplicar esta arquitetura.

#AutomaçãoIndustrial #n8n #TechBridge #LowCode #GestãoDeProjetos #Manutenção #CeluloseEPapel #TransformaçãoDigital

🔗 Quer ver o workflow? O código JSON do n8n está disponível no meu repositório: [Link do Repositório/GitHub] 📩 Contato: [Seu Email Profissional ou Link do LinkedIn]